附件1

2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程劳务施工

询

价

方

案

询价单位：赣州市创新公路养护有限公司

2024年4月1日

2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程劳务施工询价方案

因项目建设需要，我公司2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程需选择劳务施工单位。为了能公平、公正、择优地选择劳务施工单位，针对我公司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

询价人：赣州市创新公路养护有限公司。公司按相关规定成立询价小组，询价小组成员为公司总经理、副总经理、各部门负责人、项目经理、询价记录人。由询价小组编制询价方案。

监督单位：赣州市公路投资集团有限公司。

二、工程项目内容

1.询价项目名称：2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程。

2.工程概况：

2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程项目施工地点为于都县葛坳乡三溪村老桥上游118米处。实施具体情况如下：

桥梁中心桩号K17+620（原桩号为K6+641），全长65.42米，总宽度12米（净11.0m+2x0.5m防撞护栏）下部构造为桩接墩柱、桩接盖梁、桩接肋板结构，上部构造为单孔小箱梁。

本次需进行劳务施工询价，具体数量详见工程量清单。

三、现场考察：建议报价人对本工程现场和其周围环境进行考察，以获取有关编制报价文件和施工所需的各项资料，报价人应承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由报价人自行承担。

- 四、计划施工时间：2024年4月初至项目结束，预计施工工期为360日历天。

五、劳务相关标准：

1、施工标准：严格按照《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、交通部颁发《公路工程技术标准》JTGB01-2014、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017的规范要求。按工程量清单的工作内容和施工设计图进行规范施工，如有违规造成返工，由施工班组承担所有费用和责任，严重者询价人可不给验收计量，将其清退出场。

2、民工工资发放标准：严格按照国家颁发《保障民工工资支付条例》、赣州市人民政府颁发《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》、赣市府办颁发的相关文件规定执行。

六、询价形式：确定了询价方案后，把本项目的询价公告、询价方案上传至赣州市公路投资集团有限公司官网（https://www.gzgltzjt.com/）。本次询价由我公司负责组织。有意向参与询价的企业，在我公司线下报名，并按询价文件要求进行填写。

开标时现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合以下要求：

1、报价文件是否符合询价人的密封要求。

2、询价报价文件是否按照询价方案规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。

3、授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

4、报价人报价清单中的报价和确认函大小写金额报价是否一致。

5、报价人报价是否大于投标控制价上限，如是将直接废除。

6、报价人的营业范围是否符合询价人的要求。

7、报价人的报价文件是否附有询价人不能接受的其他条件。

七、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法定代表人或其他组织或自然人，劳务施工应具备相应的建筑劳务分包营业范围，并提供相关的有效的营业执照及法定代表人登记证或身份证等相关证明材料复印件并加盖单位公章；

2、报价人应是有能力、信誉良好的公司；

3、报价人应具备垫资能力，询价人按业主计量款支付比例支付劳务施工工程款，在计量款拨付前由报价人自行垫资；

4、在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中报价人单位或法定代表人被列入失信被执行人名单的，不得参加本次询价。报价人需在报价文件第五条提供相关截图证明资料并加盖公章；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同施工单位，不得同时参加本询价项目。

- 本工程所含任何询价项目不允许转包、不允许分包；

- 行业内无不良记录，无违法行为；

8、同意并遵守我方管理要求；

八、工程进度款支付：

1、本工程施工过程中不允许借支。

2、实际完成的工程数量以双方认可工程数量为准，询价人据此编制结算单，双方签字到位后，中标人凭结算单和有效的增值税专用发票到询价人财务结算。根据劳动监察局发送的农民工工资发放的相关规定，在该项目的农民工工资专用帐户代发。

3、询价人和中标人根据农民工当月出勤天数，月工资标准核算当月工资，造具农民工工资核算表，经农民工本人签字按手印，在公示牌公示3天后，报送询价人制作农民工工资发放汇总表，报业主批准后由农民工工资专用帐户代发。

4、工程全部结束且农民工工资发放完成后，如有剩余工程款，询价人根据双方签字确认的结算单将剩余款项发放至中标人账户。

九、工程量说明

本次询价所提供工程数量为估算的或设计的预计数量，仅作为询价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由询价人按技术规范规定的计量方法来计算。

十、上限控制价及询价保证金

1、上限控制价

劳务施工上限控制总价242347.05元（此控制价含人工、税费及其它一切费用）。具体详见控制价清单。

2、询价保证金：

①劳务施工询价保证金人民币（大写）壹万叁仟元整（¥13000.00）

②询价保证金以2024年4月7日下午17点30分前实际到账为准。

账户名：赣州市创新公路养护有限公司，开户行：中国银行赣州市分行营业部，账号：193247733049。

③报价人可以转账或保函形式提交询价保证金。采取现金转账的须在截止投标之前将转账凭证发送给询价单位给联系人，如采用保函则保函原件应密封在一个单独的封套内，封套的封口处加盖报价人单位公章，在递交报价文件时一并递交给询价人。并备注“2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程劳务施工询价保证金”，如未按上述两个方式递交询价保证金，询价单位有权拒绝其报价文件。

④询价保证金的退还：待询价会结束且报价人未出现违规行为的情况下，未中标单位的保证金如是保函则当场退还，如是转账在询价结束后七个工作日内无息退还。中标人如是现金转账方式缴纳的询价保证金，则询价结束后自动转为履约保证金，如中标人是以保函形式缴纳的询价保证金，则应重新开具保函。中标人缴纳履约保证金时须备注项目“2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程劳务施工履约保证金”，履约保证金在工程交工后无息退还。

十一、报价人知悉：

1、凡参加本次询价的报价人均视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和不利因素。

2、报价人应充分分析市场的价格变动风险及承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3、报价人应具备垫资能力，在计量款拨付前须由报价人自行垫资。

十二、报价文件要求

1.报价人所报单价均为综合单价（此单价含人工、税费及其它一切费用）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价总价大于上限控制价的按废标处理。

2.询价人所提供的清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程数量可根据工程实际需要数量增减。

3. 报价人编制报价文件时应按照“劳务施工报价文件”中各模块的要求分别制作相关内容。报价文件只需壹份。明确要求法定代表人或委托代理人签字之处，报价人必须签字并加盖单位公章，且报价文件每页必须加盖单位公章。

4.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如下：

询价人名称：赣州市创新公路养护有限公司 项目名称：2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程劳务施工报价文件 在2024年4月8日上午9点30分（北京时间）前不得开启 报价人名称： 报价人地址： 联系电话：

十三、评标办法：

1、本次询价采用低价中标法。询价人根据各报价人提交的报价文件按有效报价总价从低到高进行排序，取报价排序第一的报价单位为中标人。报价总额大于控制价上限的按废标处理，低于成本价或恶意竞价者将否决其报价资格。

2、如报价排序出现并列第一名的，以企业注册资本金高的优先。

十四、合同协议书的签订：确定询价中标候选人后，我公司将会在赣州市公路投资集团有限公司官网上（https://www.gzgltzjt.com/）公示三天，无异议后发送中标通知书给中标人，中标人收到通知书后按规定时间缴纳履约保证金后与我公司签订劳务施工合同。

十五、询价时间和地点

报价文件递交截止日期：2024年4月8日上午9点30分。由报价人法定代表人（持法定代表人身份证明）或授权委托人（持本人身份证原件和授权委托书）将报价文件等相关文件密封一份面交询价人，递交地点为赣州市创新公路养护有限公司会议室（赣州市章贡区湖边镇华坚北大道恒科产业园18栋5A层）。逾期送达到指定地点的或者未按我公司要求密封的报价文件将拒收。

十六、报名及询价文件资料的获取与填写：

请符合要求且有意向的报价单位，于2024年4月1日下午14点30分至2024年4月3日下午17点30分到我公司工程部进行报名填写并获取询价方案和报价文件，并按要求进行填写。

联系人：赖小潭      电  话：0797-8107595

赣州市创新公路养护有限公司

2024年4月1日

| 2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳务施工控制价清单 第1页，共2页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 金额（元） | 工作内容 |
| 1 | 钢筋加工 | 吨 | 90.00 | 700.00 | 63000.00 | 钢筋加工、人工绑扎、焊接、搬运 |
| 2 | 干处挖土方 | m3 | 162.00 | 2.50 | 405.00 | 人工配合机械挖除 |
| 3 | 水下挖土方 | m3 | 712.00 | 2.50 | 1780.00 | 人工配合机械挖除 |
| 4 | 2.0米高编织袋围堰 | m | 58.00 | 45.00 | 2610.00 | 人工配合机械围堰 |
| 5 | 陆上钻孔灌注桩（D=1.2m） | m | 62.00 | 240.00 | 14880.00 | 人工配合机械钻孔灌注桩、混凝土浇筑等 |
| 6 | 陆上钻孔灌注桩（D=1.5m） | m | 32.00 | 310.00 | 9920.00 | 人工配合机械钻孔灌注桩、混凝土浇筑等 |
| 7 | 水中钻孔灌注桩（D=1.5m） | m | 60.00 | 320.00 | 19200.00 | 人工配合机械钻孔灌注桩、混凝土浇筑等 |
| 8 | 桩基承台C30 | m3 | 44.20 | 125.00 | 5525.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 9 | 桩系梁C30 | m3 | 12.00 | 125.00 | 1500.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 10 | 桥台混凝土C35 | m3 | 26.19 | 125.00 | 3273.75 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 11 | 桥墩混凝土C35 | m3 | 40.40 | 125.00 | 5050.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 12 | 盖梁混凝土C35 | m3 | 50.40 | 125.00 | 6300.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 13 | 台帽混凝土C35 | m3 | 49.00 | 125.00 | 6125.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 14 | 支座垫石C50 | m3 | 2.70 | 125.00 | 337.50 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 15 | 桥台肋板混凝土C30 | m3 | 18.50 | 125.00 | 2312.50 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 16 | 现浇湿接缝及横梁C50 | m3 | 18.30 | 125.00 | 2287.50 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 17 | 防撞护栏C35 | m3 | 54.20 | 125.00 | 6775.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 18 | 搭板C35 | m3 | 67.40 | 125.00 | 8425.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 19 | 伸缩缝钢纤维混凝土 | m3 | 1.60 | 125.00 | 200.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 20 | 金属结构吊装设备 | t | 115.70 | 135.00 | 15619.50 | 人工配合吊装 |
| 四、2023年于都县S543线三溪桥危桥重建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务施工控制价清单 第2页，共2页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 子 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 金额（元） | 工作内容 |
| 21 | M7.5浆砌片石锥坡 | m3 | 86.80 | 120.00 | 10416.00 | 人工砌筑、养护 |
| 22 | M7.5浆砌片石基础 | m3 | 81.50 | 120.00 | 9780.00 | 人工配合机械挖除基础、砌筑、养护 |
| 23 | 砂砾垫层 | m3 | 52.00 | 15.00 | 780.00 | 人工配合机械摊铺砂砾垫层 |
| 24 | 锥心、溜坡填砂砾 | m3 | 745.00 | 11.00 | 8195.00 | 人工配合机械填砂砾 |
| 25 | 砂砾筑岛 | m3 | 154.00 | 0.80 | 123.20 | 人工配合机械助岛 |
| 26 | C20砼导流墙 | m3 | 194.30 | 125.00 | 24287.50 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 27 | C20检查踏步 | m3 | 4.10 | 125.00 | 512.50 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 28 | 水泥混凝土桥面铺装C50防水砼 | m3 | 64.60 | 125.00 | 8075.00 | 人工配合装模、混凝土浇筑、养护（包含模板） |
| 29 | 竖、横向集中排水管 | m | 89.00 | 8.00 | 712.00 | 人工安装排水管 |
| 30 | 板式橡胶支座GBZYH350*65mm | 个 | 16.00 | 50.00 | 800.00 | 人工配合安装桥梁支座 |
| 31 | 板式橡胶支座GBZY350*63mm | 个 | 32.00 | 49.00 | 1568.00 | 人工配合安装桥梁支座 |
| 32 | 梳齿板式伸缩装置 | m | 24.00 | 42.00 | 1008.00 | 人工配合安装伸缩装置 |
| 33 | 防落物网 | m | 40.00 | 9.00 | 360.00 | 人工配合安装防落物网 |
| 34 | 立面标记 | m2 | 157.00 | 1.30 | 204.10 | 人工涂刷 |
| 总计 |  |  |  |  | 242347.05 |  |

控制价组价成员签字：